
[bookmark: Par1]АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2011 г. N 221а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 28.12.2012 N 549а, от 29.05.2013 N 222а,
от 30.12.2013 N 582а)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", статьей 11 Закона Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области" постановляю:
1. Утвердить государственную программу "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
2. Департаменту финансов Томской области (Феденев) осуществлять финансирование Программы за счет средств областного бюджета.
3. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области (Халин) обеспечить опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.
(п. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)

И.о. Губернатора
Томской области
О.В.КОЗЛОВСКАЯ





[bookmark: Par31]Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от 20.07.2011 N 221а

(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 28.12.2012 N 549а, от 29.05.2013 N 222а,
от 30.12.2013 N 582а)

[bookmark: Par40]ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановления Администрации Томской
области от 30.12.2013 N 582а)

	Наименование   
государственной
программы      
	Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской  
области на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа)                            

	Координатор    
Программы      
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской    
области                                                                     

	Заказчик       
Программы      
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской    
области                                                                     

	Соисполнители  
Программы      
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской    
области;                                                                    
Департамент архитектуры и строительства Томской области;                    
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;                      
Департамент среднего профессионального и начального профессионального       
образования Томской области;                                                
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по
согласованию)                                                               

	Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития       
Томской        
области, на    
которую        
направлена     
реализация     
Программы      
	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха населения и воспитания детей

	Цель Программы 
	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории    
Томской области                                                             

	Показатель цели
Программы и его
значение       
	   Наименование целевого   
        показателя         
	2011 год
	2012 год
	 2013 год 
	2014 год
	 2015 год 
<*>

	
	Удельный вес населения     
Томской области,           
систематически             
занимающегося физической   
культурой и спортом, %     
	    15  
	    16,5
	    17    
	    18  
	     18   

	Задача         
Программы      
	Развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту 
жительства и в образовательных учреждениях                                  

	Показатели     
задачи         
Программы и их 
значения       
	        Показатели         
	  2011  
  год   
	  2012  
  год   
	   2013   
   год    
	  2014  
  год   
	 2015 год 
<*>

	
	1. Численность лиц,        
систематически занимающихся
физической культурой и     
спортом (человек)          
	157590  
	168768  
	181145    
	184304  
	 189570   

	
	2. Количество спортивных   
сооружений (ед.)           
	  1429  
	  1430  
	  1448    
	  1453  
	   1476   

	
	3. Единовременная          
пропускная способность     
физкультурно-спортивных    
сооружений (чел./смену)    
	 40437  
	 40683  
	 41204    
	 41733  
	  43142   

	
	4. Обеспеченность          
плавательными бассейнами   
(кв. м зеркала воды)       
	  4479  
	  4479  
	  4904    
	  6779  
	   7358   

	
	5. Обеспеченность          
плоскостными спортивными   
сооружениями (кв. м)       
	941060  
	941060  
	943420    
	944500  
	 950980   

	
	6. Обеспеченность          
спортивными залами (кв. м) 
	120467  
	120667  
	120974    
	120974  
	 131520   

	
	7. Число детей от 6 до     
15 лет, занимающихся       
в учреждениях              
физкультурно-спортивной    
направленности             
	 24000  
	 25500  
	 26122    
	 26500  
	  27000   

	
	8. Количество вновь        
созданных рабочих мест на  
спортивных сооружениях     
	     0  
	    40  
	   130    
	    74  
	    142   

	Срок реализации
Программы      
	2011 - 2015 годы                                                            

	Объем и        
источники      
финансирования 
(с учетом      
прогноза на    
соответствующий
период), тыс.  
рублей         
	   Источники   
	   Всего   
	  2011  
  год   
	  2012  
  год   
	   2013   
   год    
	  2014  
  год   
	   2015   
   год    

	
	федеральный    
бюджет (по     
согласованию)  
	1985961,712
	435000,0
	392263,0
	599358,712
	318840,0
	 240500,0 

	
	областной      
бюджет         
(предусмотрено)
	 644046,3  
	102868,0
	 85362,0
	187006,3  
	268810,0
	      0   

	
	областной      
бюджет         
(потребность)  
	1698638,11 
	102868,0
	 85362,0
	187006,3  
	268810,0
	1054591,81

	
	местный        
бюджет (по     
согласованию)  
	 424964,61 
	 24860  
	 33795,0
	147268,55 
	 74025,6
	 145015,46

	
	внебюджетные   
источники (по  
согласованию)  
	    964,0  
	   -    
	   -    
	924,0 <**>
	   -    
	40,0 <***>

	
	Всего          
(предусмотрено)
	3055936,622
	562728,0
	511420,0
	934557,562
	661675,6
	 385555,46

	
	Всего          
(потребность)  
	4110528,432
	562728,0
	511420,0
	934557,662
	661675,6
	1440147,27

	Объем и        
основные       
направления    
расходования   
средств (с     
учетом прогноза
на             
соответствующий
период), тыс.  
рублей         
	   Основные    
  направления  
 расходования  
    средств    
	
   Всего   
	
  2011  
  год   
	
  2012  
  год   
	
   2013   
   год    
	
  2014  
  год   
	
   2015   
   год    

	
	инвестиции     
(предусмотрено)
	2971094,622
	562228,0
	483516,0
	878119,562
	661675,6
	 385555,46

	
	инвестиции     
(потребность)  
	4025686,432
	562228,0
	483516,0
	878119,562
	661675,6
	1440147,27

	
	НИОКР          
	     -     
	   -    
	   -    
	    -     
	   -    
	    -     

	
	прочие         
(предусмотрено)
	  84842    
	   500,0
	 27904,0
	 56438,0  
	   -    
	    -     

	
	прочие         
(потребность)  
	  84842    
	   500,0
	 27904,0
	 56438,0  
	   -    
	    -     

	Организация    
управления     
Программой     
	Реализацию Программы осуществляет Департамент по молодежной политике,       
физической культуре и спорту Томской области.                               
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора      
Томской области по социальной политике.                                     
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области,       
Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент по     
вопросам семьи и детей Томской области;                                     
Департамент среднего                                                        
профессионального и начального профессионального образования Томской области



--------------------------------
[bookmark: Par195]<*> Показатели запланированы исходя из потребности в финансировании мероприятий Программы.
[bookmark: Par196]<**> Приносящая доходы деятельность учреждений.
[bookmark: Par197]<***> Пожертвования.

[bookmark: Par199]1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей.
Программа направлена на дальнейшее развитие физической культуры и спорта и консолидированное участие в этом процессе исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность на территории Томской области.
Предметом регулирования Программы являются правоотношения, связанные с развитием материально-технической базы физической культуры и спорта и обеспечением качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области в сфере физической культуры и спорта.
Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта по месту жительства и в образовательных учреждениях, включая:
расширение сети спортивных объектов для организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства;
расширение сети спортивных объектов в образовательных учреждениях;
финансирование мероприятий по развитию материально-технической базы физической культуры и спорта.
Правовой базой для разработки Программы являются:
Конституция Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р (об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года);
Закон Томской области от 7 июня 2010 года N 94-ОЗ "О физической культуре и спорте в Томской области";
Закон Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области";
Закон Томской области от 11 июля 2007 года N 136-ОЗ "О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного бюджета";
постановление Законодательной Думы Томской области от 31.10.2013 N 1531 "О Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 года";
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 N 237а "О государственных программах Томской области";
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
абзац исключен. - Постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а;
иные правовые акты.

[bookmark: Par224]2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений государственной социальной политики Томской области, важнейшим средством оздоровления населения Томской области, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
За последние годы в Томской области произошли позитивные изменения в развитии физической культуры и спорта. Этому способствовали реализация областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы", утвержденной Законом Томской области от 12 октября 2005 года N 183-ОЗ, а также участие Томской области в федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 (далее - Федеральная программа), и социальном проекте "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов", разработанном по инициативе Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В 2008 - 2010 годах были проведены крупные мероприятия по развитию и совершенствованию спортивной инфраструктуры. В течение этого периода в эксплуатацию введено 118 спортивных сооружений.
На начало 2011 года в Томской области функционируют 1418 спортивных сооружений, в том числе 17 стадионов, 592 плоскостных сооружения, 476 спортивных залов, дворец спорта, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 22 плавательных бассейна, 35 лыжных баз, 54 сооружения для стрелковых видов спорта.
Развитие материальной базы, кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта, активная работа со средствами массовой информации по информационной поддержке здорового образа жизни способствовали привлечению населения Томской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Так, если за 10 лет (с 1996 года по 2005 год) удельный вес населения Томской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, вырос на 3,1% (с 6,1% до 9,2%), то за последние 5 лет (с 2006 года по 2010 год) этот показатель увеличился на 5,4% (с 9,2% до 14,6%).
Определенные успехи достигнуты в подготовке спортсменов высокого класса для участия в международных соревнованиях самого высокого уровня.
Вместе с тем сохраняется ряд проблем, характерных для сферы физической культуры и спорта не только в Томской области, но и в России в целом:
1) большая часть населения Томской области (85%) не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;
2) недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе современными спортивными объектами, для подготовки спортсменов высокого класса.
Информация об уровне обеспеченности населения Томской области основными видами спортивных сооружений представлена в таблице 1 (обеспеченность спортивными сооружениями рассчитана в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р).

[bookmark: Par237]Таблица 1

	



     Наименование      
спортивного сооружения 
	
Томская область 
	   Сибирский    
  федеральный   
     округ      
	   Российская   
   Федерация    

	
	факти-  
ческое  
значение
показа- 
теля    
	% от   
норма- 
тивного
показа-
теля   
<*>
	факти-  
ческое  
значение
показа- 
теля    
	% от   
норма- 
тивного
показа-
теля   
	факти-  
ческое  
значение
показа- 
теля    
	% от   
норма- 
тивного
показа-
теля   

	Бассейны (кв. м зеркала
воды на 10 тыс.        
населения)             
	  42,8  
	  5,7  
	  65,5  
	  8,7  
	 63,6   
	  8,5  

	Спортивные залы (тыс.  
кв. м на 10 тыс.       
населения)             
	   1,2  
	 33    
	   1,6  
	 46    
	  1,3   
	 37    

	Плоскостные сооружения 
(тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения)             
	   8,9  
	 45,8  
	  14,4  
	 74    
	 11,25  
	 58    

	Единовременная         
пропускная способность 
всех                   
физкультурно-спортивных
сооружений (тыс.       
человек на 10 тыс.     
населения)             
	   0,4  
	 20    
	   0,5  
	 26    
	  0,45  
	 24    



--------------------------------
[bookmark: Par273]<*> нормативные показатели обеспеченности бассейнами - 750 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения, обеспеченности спортивными залами - 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. населения, обеспеченности плоскостными сооружениями - 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. населения, единовременной пропускной способности - 1,9 тыс. человек на 10 тыс. населения;

3) недостаточно эффективная система физического воспитания в образовательных учреждениях, низкий уровень привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, сокращение обучающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Информация о численности занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности представлена в таблице 2.
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                Показатель                 
	Значение показателя по годам 

	
	2008 год 
	2009 год 
	2010 год 

	Количество занимающихся в учреждениях      
дополнительного образования                
физкультурно-спортивной направленности     
(человек)                                  
	  31583  
	  28526  
	  28090  



Существование этих проблем обусловлено серьезными потерями, которые испытала сфера физической культуры и спорта в период социально-экономических преобразований нашего общества в 90-е годы двадцатого века.
Актуальность решения данных проблем выходит на первый план в связи с поступательным развитием общества и теми задачами, которые были поставлены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, и Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р.
Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными финансами, привлечь в Томскую область федеральные средства на строительство крупных спортивных объектов, а также обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории Томской области.
Невозможность решения проблем развития физической культуры и спорта без использования программно-целевого метода обусловлена рядом объективных причин:
многообразием, сложностью и масштабностью задач по созданию благоприятных условий для устойчивого развития физической культуры и спорта на территории Томской области;
необходимостью решения комплексных масштабных задач, которые носят межотраслевой и межведомственный характер, необходимостью объединения усилий исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, частного сектора экономики, общественности;
участием в этом процессе многих учреждений и организаций различных форм собственности;
необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, согласованных по целям, ресурсам, срокам выполнения;
необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.
Отсутствие программно-целевого метода в реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта не позволит обеспечить:
поступательное развитие физкультурно-спортивной работы с населением Томской области;
повышение эффективности физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;
необходимый уровень физической подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах страны;
необходимый уровень подготовки томских спортсменов для участия в международных и всероссийских соревнованиях.

[bookmark: Par306]3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Томской области.
Задача Программы - развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту жительства и в образовательных учреждениях.
В рамках Программы планируется осуществление следующих мероприятий:
выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных сооружений для организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства и в образовательных учреждениях: спортивных площадок, крытых катков с искусственным льдом, спортивного комплекса с 50-метровым плавательным бассейном, физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, крытого футбольного манежа, спортивных залов, лыжной базы, стадионов и других спортивных сооружений;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
приобретение спортивной техники для повышения качества учебно-тренировочного процесса, оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами для оснащения футбольных полей спортивных школ.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
Показатели эффективности реализации Программы указаны в приложении N 1 к Программе.

[bookmark: Par318]4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация Программы будет способствовать увеличению численности жителей Томской области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, за счет ввода в эксплуатацию новых современных спортивных сооружений, создания спортивных секций, групп, увеличения перечня и качества физкультурно-оздоровительных услуг.
Реализация Программы позволит к 2015 году (по сравнению с 2010 годом):
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
увеличить долю граждан, проживающих на территории Томской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 3,4%;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
ввести в эксплуатацию 58 новых современных спортивных сооружений, провести реконструкцию 13 спортивных объектов, выполнить капитальный ремонт 2 спортивных объектов;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
увеличить число мест для занятий физической культурой и спортом на 3040 человек в смену;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а, от 30.12.2013 N 582а)
повысить обеспеченность населения бассейнами на 2879 кв. м зеркала воды;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а, от 30.12.2013 N 582а)
повысить обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями на 16148 кв. м;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а, от 30.12.2013 N 582а)
увеличить численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 39966 человек;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а, от 30.12.2013 N 582а)
увеличить число детей от 6 до 15 лет, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, на 3128 человек.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а, от 30.12.2013 N 582а)
Широкое вовлечение различных категорий населения Томской области в процесс активных занятий физической культурой и спортом будет способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни населения Томской области. Развитие физической культуры и спорта в Томской области, в том числе повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и качественными физкультурно-спортивными услугами, позволит создать более комфортные условия для жизни граждан и воспитания детей. На введенных в эксплуатацию спортивных объектах будут созданы новые рабочие места. Повысится привлекательность области для проживания и притока населения.

[bookmark: Par340]5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Заказчиком Программы является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.
Координатором Программы является Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
Соисполнители Программы: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении N 2 к Программе.
Ответственные исполнители Программы:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
при необходимости заключают соглашения о взаимодействии в целях реализации конкретных мероприятий Программы, организуют размещение заказов на конкурсной основе с заключением договоров на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных Программой, в соответствии с действующим законодательством;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
контролируют ход и качество выполнения договорных обязательств подрядчиками работ по договорам.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в соответствии с приложением N 3 к Программе.
Выделение средств из федерального бюджета (по согласованию) будет осуществляться в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2011 N 472 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование спортивных объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и(или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование спортивных объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 606 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия".
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
Механизм взаимодействия с федеральными структурами предполагает подготовку Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области необходимых заявительных и отчетных документов, регламентированных Министерством спорта Российской Федерации.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
Финансирование расходов осуществляется в следующих формах:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
на оплату государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд в рамках реализации мероприятий Программы по строительству спортивных сооружений областной собственности в соответствии с Федеральным с законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
на предоставление бюджетных инвестиций областным государственным автономным учреждениям и областным государственным бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством. Порядок предоставления бюджетных инвестиций утвержден постановлением Администрации Томской области от 18.12.2010 N 257а "Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям и областным государственным бюджетным учреждениям, влекущих соответствующее увеличение стоимости их основных средств";
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
на предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности по результатам отбора инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Закона Томской области от 11 июля 2007 года N 136-ОЗ "О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного бюджета" и субсидий на софинансирование приобретения спортивной техники и оборудования, включая металлоконструкции и металлоизделия.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
Субсидии муниципальным образованиям Томской области предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на выполнение мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы" (приложение N 4 к Программе) на основании соглашений, заключенных:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
Департаментом архитектуры и строительства Томской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области в части мероприятий Программы по строительству спортивных сооружений (в том числе проведение проектно-изыскательских работ);
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а, от 29.05.2013 N 222а)
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области в части мероприятий Программы по приобретению спортивной техники и других мероприятий, не связанных со строительством.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
Размер бюджетных ассигнований, предусматриваемый в местных бюджетах на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований, не должен быть менее объема, необходимого для обеспечения уровня софинансирования из областного бюджета по субсидиям на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, установленного Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
Объем средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, определяется в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период по соответствующему главному распорядителю бюджетных средств (исполнителю Программных мероприятий).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а)
Органы местного самоуправления муниципальных районов Томской области вправе передавать бюджетные ассигнования, полученные в виде субсидии из областного бюджета, местным бюджетам входящих в их состав поселений в форме и порядке, установленные действующим законодательством.
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей областного бюджета.

[bookmark: Par379]6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 28.12.2012 N 549а, от 30.12.2013 N 582а)
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области,
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
соисполнители Программы: Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
Соисполнители Программы ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору Программы отчеты о реализации Программы (годовой отчет - в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом) и об использовании финансовых ресурсов по установленным формам в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 N 237а "О государственных программах Томской области".
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области представляет ежеквартально отчет о реализации Программы в Департамент экономики Администрации Томской области по установленным формам и в установленные сроки.

[bookmark: Par393]7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации Программы:
ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокращение финансирования программных мероприятий из бюджетных источников;
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципальных образований Томской области, участвующих в реализации программных мероприятий;
несвоевременная подготовка проектно-сметной документации на строительство муниципальных объектов;
сокращение финансирования из федерального бюджета;
недофинансирование программных мероприятий из местных бюджетов;
оптимизация муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, приводящая к сокращению численного состава обучающихся;
неблагоприятные погодные условия, приводящие к невыполнению графиков производства работ и сроков ввода объектов в эксплуатацию.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задачи, определенной Программой.
Способами ограничения основных рисков являются:
регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и отчетных документов, регламентированных Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации;
заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;
регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;
привлечение внебюджетных ресурсов;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
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[bookmark: Par421]ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановления Администрации Томской области
от 30.12.2013 N 582а)

	

 Цель и задачи 
   Программы   
	

 Наименование 
   целевых    
 показателей  
	
 Источник  
определения
 значения  
показателей
	
Фактическое
 значение  
показателей
    на     
31.12.2010 
	 Изменение значений показателей по  
          годам реализации          
	  Целевое  
 значение  
показателей
    при    
 окончании 
реализации 
 Программы 

	
	
	
	
	
 2011 
 год  
	
  2012  
  год   
	
 2013 
 год  
	
 2014 
 год  
	
 2015 
 год  
	

	Цель:          
создание       
условий        
для развития   
физической     
культуры и     
спорта         
на территории  
Томской области
	1. Удельный   
вес населения 
Томской       
области,      
систематически
занимающегося 
физической    
культурой и   
спортом (%)   
	Данные     
отраслевой 
статистики:
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	     14,6  
	    15
	    16,5
	    17
	    18
	    18
	      18   

	Задача:        
развитие       
материально-   
технической    
базы для       
занятий        
массовым       
спортом по     
месту          
жительства и в 
образовательных
учреждениях    
	2. Численность
лиц,          
систематически
занимающихся  
физической    
культурой и   
спортом       
(человек)     
	Данные     
отраслевой 
статистики 
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	 152604    
	157590
	168768  
	181145
	184304
	189570
	  189570   

	
	3. Количество 
спортивных    
сооружений    
(ед.)         
	Данные     
отраслевой 
статистики:
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	   1418    
	  1429
	  1430  
	  1448
	  1453
	  1476
	    1476   

	
	4.            
Единовременная
пропускная    
способность   
физкультурно- 
спортивных    
сооружений    
(чел./смену)  
	Данные     
отраслевой 
статистики:
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	  40102    
	 40437
	 40683  
	 41204
	 41733
	 43142
	   43142   

	
	5.            
Обеспеченность
плавательными 
бассейнами    
(кв. м зеркала
воды)         
	Данные     
отраслевой 
статистики 
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	   4479    
	  4479
	  4479  
	  4904
	  6779
	  7358
	    7358   

	Задача:        
развитие       
материально-   
технической    
базы для       
занятий        
массовым       
спортом по     
месту          
жительства и в 
образовательных
учреждениях    
	6.            
Обеспеченность
плоскостными  
спортивными   
сооружениями  
(кв. м)       
	Данные     
отраслевой 
статистики 
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	 934832    
	941060
	941060  
	943420
	944500
	950980
	  950980   

	
	7.            
Обеспеченность
спортивными   
залами (кв. м)
	Данные     
отраслевой 
статистики 
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	
	120467
	120667  
	120974
	120974
	131520
	  131520   

	
	8. Число детей
от 6 до 15    
лет,          
занимающихся  
в учреждениях 
физкультурно- 
спортивной    
направленности
	Данные     
отраслевой 
статистики 
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	  23872    
	 24000
	 25500  
	 26122
	 26500
	 27000
	   27000   

	
	9. Количество 
вновь         
созданных     
рабочих мест  
на спортивных 
сооружениях   
	Данные     
отраслевой 
статистики 
Форма      
N 1-ФК
"Сведения о
физической 
культуре   
и спорте"  
Росстат    
	     96    
	     0
	    40  
	   130
	    74
	   142
	     482   
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[bookmark: Par547]ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. постановления Администрации Томской области
от 30.12.2013 N 582а)

┌───────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│                   │               │Объем      │        В том числе за счет средств         │                 │               │
│                   │               │финанси-   │                                            │                 │               │
│                   │               │рования    ├───────────┬────────────┬──────────┬────────┤                 │               │
│Наименование цели, │     Срок      │тыс. руб.  │федераль-  │            │местного  │внебюд- │  Ответственные  │  Показатель   │
│задачи, мероприятия│  исполнения   │(с учетом  │ного       │            │бюджета   │жетных  │   исполнители   │  результата   │
│     Программы     │               │прогноза на│бюджета (по│ областного │(по       │средств │    Программы    │  мероприятия  │
│                   │               │соответст- │согласова- │  бюджета   │согласова-│(по     │                 │               │
│                   │               │вующие     │нию)       │            │нию)      │согла-  │                 │               │
│                   │               │годы)      │           │            │          │сованию)│                 │               │
├───────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┤
│Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Томской области                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача: развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту жительства и в образовательных учреждениях│
├───────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┤
│1. Строительство   │Всего          │   1220,000│      0,000│    990,000 │   230,000│  0,000 │Департамент      │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤архитектуры      │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   1220,000│      0,000│    990,000 │   230,000│  0,000 │и строительства  │Увеличение     │
│в р.п. Белый Яр    │               │           │           │            │          │        │Томской области  │количества мест│
│Верхнекетского     │               │           │           │            │          │        │(далее - ДАиС    │для занятий    │
│района             │               │           │           │            │          │        │ТО),             │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │Администрация    │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │Верхнекетского   │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │района           │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 386│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│2. Строительство   │Всего          │   1640,000│      0,000│   1340,000 │   300,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   1640,000│      0,000│   1340,000 │   300,000│  0,000 │Верхнекетского   │Увеличение     │
│в п. Клюквинка     │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│Верхнекетского     │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 35│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 532│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│3. Строительство   │Всего          │   2500,000│      0,000│   2030,000 │   470,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   2500,000│      0,000│   2030,000 │   470,000│  0,000 │Колпашевского    │Увеличение     │
│в с. Тогур         │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│Колпашевского      │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│4. Строительство   │Всего          │   2300,000│      0,000│   1870,000 │   430,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   2300,000│      0,000│   1870,000 │   430,000│  0,000 │Кривошеинского   │Увеличение     │
│в с. Кривошеино    │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│Кривошеинского     │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│5. Строительство   │Итого          │   2300,000│      0,000│   1870,000 │   430,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Увеличение     │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │количества мест│
│спортивной площадки│2011           │   2300,000│      0,000│   1870,000 │   430,000│  0,000 │Молчановского    │для занятий    │
│в с. Могочино      │               │           │           │            │          │        │района (по       │физической     │
│Молчановского      │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │культурой      │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│6. Строительство   │Всего          │   2500,000│      0,000│   1950,000 │   550,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   2500,000│      0,000│   1950,000 │   550,000│  0,000 │Парабельского    │Увеличение     │
│в с. Парабель      │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│Парабельского      │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│7. Строительство   │Всего          │   2300,000│      0,000│   1790,000 │   510,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   2300,000│      0,000│   1790,000 │   510,000│  0,000 │ЗАТО Северск (по │Увеличение     │
│в ЗАТО Северск     │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│8. Строительство   │Всего          │   2500,000│      0,000│   2050,000 │   450,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤администрация г. │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   2500,000│      0,000│   2050,000 │   450,000│  0,000 │Кедрового (по    │Увеличение     │
│в г. Кедровом      │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│9. Строительство   │Всего          │   2300,000│      0,000│   1850,000 │   450,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   2300,000│      0,000│   1850,000 │   450,000│  0,000 │Томского района  │Увеличение     │
│в с. Моряковский   │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│количества мест│
│Затон Томского     │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│10. Строительство  │Всего          │   2300,000│      0,000│   1850,000 │   450,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   2300,000│      0,000│   1850,000 │   450,000│  0,000 │Томского района  │Увеличение     │
│в с. Богашево      │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│количества мест│
│Томского района    │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│11. Строительство  │Всего          │   2500,000│      0,000│   2040,000 │   460,000│  0,000 │ДАиС ТО          │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2011           │   2500,000│      0,000│   2040,000 │   460,000│  0,000 │Чаинского района │Увеличение     │
│в с. Подгорное     │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│количества мест│
│Чаинского района   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на 590│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│12. Строительство  │Всего          │ 171800,000│  90000,000│  61400,000 │ 20400,000│        │ДАиС ТО,         │2011 - уровень │
│крытого катка с    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация г. │технической    │
│искусственным льдом│2011           │ 130000,000│  60000,000│  50000,000 │ 20000,000│        │Стрежевого (по   │готовности     │
│по ул. Строителей, ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤согласованию)    │объекта - 76%; │
│4 в г. Стрежевом   │2012           │  41800,000│  30000,000│  11400,000 │   400,000│        │                 │2012 - уровень │
│Томской области    │               │           │           │            │          │        │                 │технической    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │готовности     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта - 100%.│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Ввод объекта в │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 90  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей на    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │1800 кв. м.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │40 штатных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │единиц (далее -│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │штат. ед.)     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│13. Спортивный     │Всего          │ 880500,000│ 775000,000│ 105500,000 │     0,000│  0,000 │ДАиС ТО          │2011 - уровень │
│комплекс с         ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │технической    │
│50-метровым        │2011           │ 407868,000│ 375000,000│  32868,000 │     0,000│  0,000 │                 │готовности     │
│бассейном по ул.   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │объекта - 46%; │
│Энтузиастов в г.   │2012           │ 313962,000│ 300000,000│  13962,000 │     0,000│  0,000 │                 │2012 - уровень │
│Томске (областная  ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │технической    │
│собственность)     │2013           │ 122632,000│ 100000,000│  22632,000 │     0,000│  0,000 │                 │готовности     │
│                   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │объекта - 82%; │
│                   │2014           │  36038,000│      0,000│  36038,000 │     0,000│  0,000 │                 │2013 - уровень │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │технической    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │готовности     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта - 96%; │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │2014 - уровень │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │технической    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │готовности     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта - 100%.│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Ввод объекта в │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Повышение      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │обеспеченности │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │населения      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивными    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружениями   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(бассейнами)/  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площади зеркала│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │воды на 1875   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом 246 ед.│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │50 штат. ед.   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│14. Предоставление │Всего          │    500,000│      0,000│    370,000 │   130,000│  0,000 │Департамент      │Укрепление     │
│субсидии           ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤по молодежной    │материальной   │
│муниципальному     │2011           │    500,000│      0,000│    370,000 │   130,000│  0,000 │политике,        │базы           │
│образованию        │               │           │           │            │          │        │физической       │учреждения:    │
│"Городской         │               │           │           │            │          │        │культуре и спорту│приобретение   │
│округ - закрытое   │               │           │           │            │          │        │Томской области  │1 картинга.    │
│административно-   │               │           │           │            │          │        │(далее - ДМПФКиС │Повышение      │
│территориальное    │               │           │           │            │          │        │ТО),             │качества       │
│образование Северск│               │           │           │            │          │        │Администрация    │учебно-        │
│Томской области" на│               │           │           │            │          │        │ЗАТО Северск     │тренировочного │
│софинансирование   │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│процесса       │
│приобретения       │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│картинга для       │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│муниципального     │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│образовательного   │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│учреждения         │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│ЗАТО Северск       │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│дополнительного    │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│образования детей  │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│"Центр "Поиск"     │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│15. Капитальный    │Всего          │  27904,000│   8421,000│      0,000 │ 19483,000│  0,000 │ДМПФКиС ТО,      │Уровень        │
│ремонт стадиона    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤администрация г. │технической    │
│МАОУ ДОД ДЮСШ      │2012           │  27904,000│   8421,000│      0,000 │ 19483,000│  0,000 │Томска (по       │готовности     │
│"Кедр" г. Томска,  │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │футбольного    │
│ул. Высоцкого, 7   │               │           │           │            │          │        │                 │поля - 100%,   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │доля лиц,      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │занимающихся   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │футболом в     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивной     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │школе, в общем │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количестве     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │учащихся,      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │занимающихся   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом в      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │регионе, - 0,3%│
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│16.                │Всего          │  91120,000│  46693,000│  35889,000 │  8538,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │2012 - уровень │
│Физкультурно-      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ДМПФКиС ТО,      │технической    │
│оздоровительный    │2012           │  63826,000│  26693,000│  30000,000 │  7133,000│  0,000 │Администрация    │готовности     │
│комплекс с         ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Асиновского      │объекта - 63%, │
│бассейном по ул. 9 │2013           │  27294,000│  20000,000│   5889,000 │  1405,000│  0,000 │района (по       │приобретение 1 │
│Мая, 58 в г. Асино │               │           │           │            │          │        │согласованию),   │комплекта      │
│Томской области    │               │           │           │            │          │        │в том числе:     │оборудования,  │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤включая        │
│16.1. Строительство│Итого          │  64427,000│  20000,000│  35889,000 │  8538,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │металло-       │
│объекта            ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │конструкции и  │
│"Физкультурно-     │2012           │  37133,000│      0,000│  30000,000 │  7133,000│  0,000 │Асиновского      │металлоизделия;│
│оздоровительный    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤района (по       │2013 - уровень │
│комплекс с         │2013           │  27294,000│  20000,000│   5889,000 │  1405,000│  0,000 │согласованию)    │технической    │
│бассейном по       │               │           │           │            │          │        │                 │готовности     │
│ул. 9 Мая, 58 в г. │               │           │           │            │          │        │                 │объекта - 100%.│
│Асино Томской      │               │           │           │            │          │        │                 │Ввод объекта в │
│области"           │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤Увеличение     │
│16.2. Приобретение │Итого          │  26693,000│  26693,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │ДМПФКиС ТО,      │количества мест│
│оборудования для   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │для занятий    │
│объекта            │2012           │  26693,000│  26693,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │Асиновского      │физической     │
│"Физкультурно-     │               │           │           │            │          │        │района (по       │культурой      │
│оздоровительный    │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │и спортом на 58│
│комплекс с         │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│бассейном по       │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│ул. 9 Мая, 58 в г. │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│Асино Томской      │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│области", включая  │               │           │           │            │          │        │                 │(площади       │
│металлоконструкции │               │           │           │            │          │        │                 │зеркала воды)  │
│и металлоизделия, в│               │           │           │            │          │        │                 │на 212,5 кв. м.│
│том числе:         │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │рабочих мест - │
│а) приобретение    │Итого          │  12295,000│  12295,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │33 штат. ед.   │
│оборудования       ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│"бассейн"          │2012           │  12295,000│  12295,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│б) приобретение    │Итого          │  14398,000│  14398,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│металлоконструкций ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│и металлоизделий   │2012           │  14398,000│  14398,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│17. Физкультурно-  │Всего          │ 114446,000│  57149,000│  46829,000 │ 10468,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │2012 - уровень │
│оздоровительный    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ДМПФКиС ТО,      │технической    │
│комплекс с         │2012           │  63928,000│  27149,000│  30000,000 │  6779,000│  0,000 │Администрация    │готовности     │
│бассейном          ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Верхнекетского   │объекта - 50%, │
│(модификация) в    │2013           │  50518,000│  30000,000│  16829,000 │  3689,000│  0,000 │района (по       │приобретение 1 │
│р.п. Белый         │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │комплекта      │
│Яр, Верхнекетский  │               │           │           │            │          │        │                 │оборудования,  │
│район, Томская     │               │           │           │            │          │        │                 │включая        │
│область            │               │           │           │            │          │        │                 │металло-       │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤конструкции и  │
│17.1. Строительство│Итого          │  87297,000│  30000,000│  46829,000 │ 10468,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │металлоизделия;│
│объекта            ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │2013 - уровень │
│"Физкультурно-     │2012           │  36779,000│      0,000│  30000,000 │  6779,000│  0,000 │Верхнекетского   │технической    │
│оздоровительный    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤района (по       │готовности     │
│комплекс с         │2013           │  50518,000│  30000,000│  16829,000 │  3689,000│  0,000 │согласованию)    │объекта - 100%.│
│бассейном          │               │           │           │            │          │        │                 │Ввод объекта в │
│(модификация) в    │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│р.п. Белый         │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│Яр, Верхнекетский  │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│район, Томская     │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│область"           │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤культурой и    │
│17.2. Приобретение │Итого          │  27149,000│  27149,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │ДМПФКиС ТО,      │спортом на 58  │
│оборудования для   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │чел./смену.    │
│объекта            │2012           │  27149,000│  27149,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │Верхнекетского   │Увеличение     │
│"Физкультурно-     │               │           │           │            │          │        │района (по       │спортивных     │
│оздоровительный    │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │площадей       │
│комплекс с         │               │           │           │            │          │        │                 │(площади       │
│бассейном          │               │           │           │            │          │        │                 │зеркала воды)  │
│(модификация) в    │               │           │           │            │          │        │                 │на 212,5 кв. м.│
│р.п. Белый         │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│Яр, Верхнекетский  │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│район, Томская     │               │           │           │            │          │        │                 │33 штат. ед.   │
│область", включая  │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│металлоконструкции │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│и металлоизделия, в│               │           │           │            │          │        │                 │               │
│том числе:         │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│а) приобретение    │Итого          │  12295,000│  12295,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│оборудования       ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│"бассейн"          │2012           │  12295,000│  12295,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│б) приобретение    │Итого          │  14854,000│  14854,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│металлоконструкций ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│и металлоизделий   │2012           │  14854,000│  14854,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│18. Многопрофильный│Всего          │ 420965,662│  98487,712│ 254786,200 │ 67691,750│  0,000 │ДАиС ТО,         │2013 - уровень │
│спортивный комплекс├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ДМПФКиС ТО,      │технической    │
│по ул. Калинина в  │2013           │ 114897,712│  44487,712│  53068,000 │ 17342,000│  0,000 │Администрация    │готовности     │
│г. Северске Томской├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ЗАТО Северск (по │объекта - 29%, │
│области            │2014           │ 134296,500│  42000,000│  70826,000 │ 21470,500│  0,000 │согласованию)    │приобретение   │
│                   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │комплекта      │
│                   │2015           │ 171771,450│  12000,000│ 130892,200 │ 28879,250│  0,000 │                 │металло-       │
│                   │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │конструкций и  │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤металлоизделий;│
│18.1. Строительство│Итого          │ 317293,950│      0,000│ 254786,200 │ 62507,750│  0,000 │ДАиС ТО,         │2014 - уровень │
│объекта            ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │технической    │
│"Многопрофильный   │2013           │  68068,000│      0,000│  53068,000 │ 15000,000│  0,000 │ЗАТО Северск (по │готовности     │
│спортивный комплекс├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤согласованию)    │объекта - 59%, │
│по ул. Калинина в  │2014           │  90086,500│      0,000│  70826,000 │ 19260,500│  0,000 │                 │приобретение 1 │
│г. Северске Томской├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │комплекта      │
│области"           │2015           │ 159139,450│      0,000│ 130892,200 │ 28247,250│  0,000 │                 │оборудования,  │
│                   │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │включая        │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤металло-       │
│18.2. Приобретение │Итого          │ 103671,712│  98487,712│      0,000 │  5184,000│  0,000 │ДМПФКиС ТО,      │конструкции;   │
│оборудования для   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │2015 - ввод    │
│объекта            │2013           │  46829,712│  44487,712│      0,000 │  2342,000│  0,000 │ЗАТО Северск (по │объекта в      │
│"Многопрофильный   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤согласованию)    │эксплуатацию.  │
│спортивный комплекс│2014           │  44210,000│  42000,000│      0,000 │  2210,000│  0,000 │                 │Увеличение     │
│по ул. Калинина в  ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │спортивных     │
│г. Северске        │2015           │  12632,000│  12000,000│      0,000 │   632,000│  0,000 │                 │площадей:      │
│Томской области",  │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │площади зеркала│
│включая            │               │           │           │            │          │        │                 │воды - на 379  │
│металлоконструкции │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м, площади │
│и металлоизделия   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │залов - на 1128│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 152 │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │45 штат. ед.   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│19. Стадион        │Всего          │ 141260,800│   8421,000│  53738,900 │ 79100,900│  0,000 │ДМПФКиС ТО,      │2013 - уровень │
│"Янтарь" МБОУ ЗАТО ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ДАиС ТО,         │технической    │
│Северск ДОД        │2013           │  61821,000│   8421,000│      0,000 │ 53400,000│  0,000 │Администрация    │готовности     │
│СДЮСШОР "Лидер" в  ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ЗАТО Северск     │объекта 48%,   │
│г. Северске Томской│2014           │  11000,000│      0,000│      0,000 │ 11000,000│  0,000 │(по согласованию)│приобретение   │
│области            ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │искусственного │
│                   │2015           │  68439,800│      0,000│  53738,900 │ 14700,900│  0,000 │                 │футбольного    │
│                   │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │покрытия с     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤комплектующими │
│19.1. Приобретение │Итого          │   9421,000│   8421,000│      0,000 │  1000,000│  0,000 │ДМПФКиС ТО,      │материалами    │
│искусственного     ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │для оснащения  │
│футбольного        │2013           │   8421,000│   8421,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │ЗАТО Северск     │футбольного    │
│покрытия с         ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤(по согласованию)│поля МБОУ ЗАТО │
│комплектующими     │2014           │   1000,000│      0,000│      0,000 │  1000,000│  0,000 │                 │Северск ДОД    │
│материалами для    │               │           │           │            │          │        │                 │СДЮСШОР        │
│оснащения          │               │           │           │            │          │        │                 │"Лидер";       │
│футбольного поля   │               │           │           │            │          │        │                 │2014 - уровень │
│МБОУ ЗАТО Северск  │               │           │           │            │          │        │                 │технической    │
│ДОД СДЮСШОР "Лидер"│               │           │           │            │          │        │                 │готовности     │
│(в том числе       │               │           │           │            │          │        │                 │футбольного    │
│хранение и         │               │           │           │            │          │        │                 │поля 100%,     │
│доставка)          │               │           │           │            │          │        │                 │доля лиц,      │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤занимающихся   │
│19.2. Стадион      │Итого          │ 131839,800│      0,000│  53738,900 │ 78100,900│  0,000 │ДАиС ТО,         │футболом       │
│"Янтарь" МБОУ ЗАТО ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │в спортивной   │
│Северск ДОД        │2013           │  53400,000│      0,000│      0,000 │ 53400,000│  0,000 │ЗАТО Северск     │школе, в общем │
│СДЮСШОР "Лидер" в  ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤(по согласованию)│количестве     │
│г. Северске Томской│2014           │  10000,000│      0,000│      0,000 │ 10000,000│  0,000 │                 │учащихся,      │
│области.           ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │занимающихся   │
│Реконструкция      │2015           │  68439,800│      0,000│  53738,900 │ 14700,900│  0,000 │                 │физической     │
│                   │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом        │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │в регионе, -   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │0,3%;          │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │2015 - ввод    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта в      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 100 │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│20. Реконструкция  │Всего          │   5333,000│      0,000│   4309,000 │  1024,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Уровень        │
│хоккейного корта с ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │технической    │
│полимерным         │2013           │   5333,000│      0,000│   4309,000 │  1024,000│  0,000 │Молчановского    │готовности     │
│покрытием из       │               │           │           │            │          │        │района (по       │объекта        │
│регенеративной     │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │(хоккейного    │
│крошки МБОУ        │               │           │           │            │          │        │                 │корта) - 100%  │
│"Молчановская ДЮСШ"│               │           │           │            │          │        │                 │               │
│по адресу: Томская │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│область, с.        │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Молчаново, ул.     │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Спортивная, 4      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│21. Реконструкция  │Всего          │ 121611,458│      0,000│ 121611,458 │     0,000│  0,000 │ДМПФКиС ТО,      │2013 -         │
│спортивного        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ОГАУ "Центр      │утвержденная   │
│комплекса "Юпитер" │2013           │  21611,458│      0,000│  21611,458 │     0,000│  0,000 │спортивной       │ПСД.           │
│ОГАУ "Центр        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤подготовки       │Выполнение     │
│спортивной         │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │сборных команд   │этапа работ    │
│подготовки сборных ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Томской области" │с технической  │
│команд Томской     │2015           │ 100000,000│      0,000│ 100000,000 │     0,000│  0,000 │                 │готовностью    │
│области" по        │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │объекта 14%;   │
│адресу: г. Томск,  │               │           │           │            │          │        │                 │2014 - работы  │
│ул. Смирнова, 48б  │               │           │           │            │          │        │                 │не             │
│(в том числе ПИР)  │               │           │           │            │          │        │                 │запланированы; │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │2015 -         │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │техническая    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │готовность     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта 100%.  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Устройство     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │стрелкового    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │50-метрового   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │тира,          │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 15  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │ед.,           │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │восстановление │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │теплового      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │контура здания,│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │обеспечение    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │нормативных    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │параметров     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатации   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта        │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│22. Комплексная    │Всего          │   2891,700│      0,000│   2216,770 │   674,930│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│спортивная площадка├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│по адресу: Томская │2013           │   2891,700│      0,000│   2216,770 │   674,930│  0,000 │Каргасокского    │Увеличение     │
│обл., Каргасокский │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│район, с. Каргасок │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 30  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений) на │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │590 кв. м      │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│23. Комплексная    │Всего          │   1974,922│      0,000│   1603,242 │   371,680│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│спортивная площадка├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│с гимнастической   │2013           │   1974,922│      0,000│   1603,242 │   371,680│  0,000 │Шегарского       │Увеличение     │
│зоной по адресу:   │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│Томская область,   │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│Шегарский район, с.│               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│Бабарыкино,        │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│Садовая, 3         │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений) на │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │590 кв. м      │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│24. Строительство  │Всего          │   1981,680│      0,000│   1610,000 │   371,680│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2013           │   1981,680│      0,000│   1610,000 │   371,680│  0,000 │Бакчарского      │Увеличение     │
│по адресу: Томская │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│область, Бакчарский│               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│район, с.          │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│Поротниково        │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 590 кв. м   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│25. Строительство  │Всего          │   4400,000│      0,000│   3582,000 │   818,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2013           │   4400,000│      0,000│   3582,000 │   818,000│  0,000 │Зырянского       │Увеличение     │
│в с. Зырянское     │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│Зырянского района  │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 590 кв. м   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│26. Реконструкция  │Всего          │   9807,660│      0,000│   8010,930 │  1796,730│  0,000 │ДАиС ТО,         │Уровень        │
│футбольного поля   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │технической    │
│МБОУ "Первомайская │2013           │   9807,660│      0,000│   8010,930 │  1796,730│  0,000 │Первомайского    │готовности     │
│СОШ" с.            │               │           │           │            │          │        │района (по       │спортивного    │
│Первомайское       │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │объекта        │
│Первомайского      │               │           │           │            │          │        │                 │(футбольного   │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │поля) - 100%,  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │занимающихся   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом в      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Первомайском   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │районе на 100  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел.           │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│27. Строительство  │Всего          │  11629,000│      0,000│   9396,000 │  2233,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│спортивно-         ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│оздоровительного   │2013           │  11629,000│      0,000│   9396,000 │  2233,000│  0,000 │Молчановского    │Увеличение     │
│комплекса с        │               │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│универсальным      │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│игровым залом для  │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│нужд МОУ           │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│"Тунгусовская СОШ" │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 30  │
│по адресу: Томская │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│область,           │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│Молчановский район,│               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│с. Тунгусово, ул.  │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│Школьная, 2        │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 306,6│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│28. Спортивный зал │Всего          │  32408,500│      0,000│  32408,500 │     0,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │2013 -         │
│ОГКОУ КШИ          ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Департамент      │утвержденная   │
│"Колпашевский      │2013           │    998,500│      0,000│    998,500 │     0,000│  0,000 │общего           │ПСД;           │
│кадетский корпус" в├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤образования      │2014 - работы  │
│г. Колпашево       │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │Томской области  │не             │
│                   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤(далее - ДОО ТО) │запланированы; │
│                   │2015           │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │2015 - ввод    │
│                   │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │объекта в      │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │эксплуатацию.  │
│28.1. Спортивный   │Итого          │    998,500│      0,000│    998,500 │     0,000│  0,000 │                 │Увеличение     │
│зал ОГКОУ КШИ      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │мест для       │
│"Колпашевский      │2013           │    998,500│      0,000│    998,500 │     0,000│  0,000 │                 │занятий        │
│кадетский корпус" в│               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│г. Колпашево       │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│(выполнение ПИР)   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 40  │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │чел./смену.    │
│28.2. Строительство│Итого          │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │Увеличение     │
│объекта "Спортивный├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │спортивных     │
│зал ОГКОУ КШИ      │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │площадей       │
│"Колпашевский      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │(спортивных    │
│кадетский          │2015           │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │залов) на 640  │
│корпус" в г.       │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
│Колпашево"         │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│29. Спортивный     │Всего          │  32680,800│      0,000│  32680,800 │     0,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │2013 -         │
│комплекс           ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ДОО ТО           │утвержденная   │
│ОГБОУ "Томский     │2013           │   1270,800│      0,000│   1270,800 │     0,000│  0,000 │                 │ПСД;           │
│физико-технический ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │2014 - работы  │
│лицей" в г. Томске │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │не             │
│                   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │запланированы; │
│                   │2015           │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │2015 - ввод    │
│                   │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │объекта        │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │в эксплуатацию.│
│29.1. Спортивный   │Итого          │   1270,800│      0,000│   1270,800 │     0,000│  0,000 │                 │Увеличение мест│
│комплекс           ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │для занятий    │
│ОГБОУ "Томский     │2013           │   1270,800│      0,000│   1270,800 │     0,000│  0,000 │                 │физической     │
│физико-технический │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│лицей" в г. Томске │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 40  │
│(выполнение ПИР)   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │Увеличение     │
│29.2. Строительство│Итого          │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │спортивных     │
│объекта "Спортивный├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │площадей       │
│комплекс           │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │(спортивных    │
│ОГБОУ "Томский     ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │залов) на 640  │
│физико-технический │2015           │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │кв. м          │
│лицей" в г. Томске"│(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│30. Спортивный зал │Всего          │  32547,700│      0,000│  32547,700 │     0,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │2013 -         │
│для ОГБОУ          ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ДОО ТО           │утвержденная   │
│"Шегарская         │2013           │   1137,700│      0,000│   1137,700 │     0,000│  0,000 │                 │ПСД;           │
│специализированная ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │2014 - работы  │
│(коррекционная)    │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │не             │
│общеобразовательная├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │запланированы; │
│школа-интернат для │2015           │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │2015 - ввод    │
│обучающихся,       │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │объекта в      │
│воспитанников      │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│с ограниченными    │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение мест│
│возможностями      │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│здоровья VIII      │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│вида" в п. Победа  │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│Шегарского района  │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 40  │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │чел./смену.    │
│30.1. Спортивный   │Итого          │   1137,700│      0,000│   1137,700 │     0,000│  0,000 │                 │Увеличение     │
│зал для ОГБОУ      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │спортивных     │
│"Шегарская         │2013           │   1137,700│      0,000│   1137,700 │     0,000│  0,000 │                 │площадей       │
│специализированная │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│(коррекционная)    │               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 640  │
│общеобразовательная│               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
│школа-интернат для │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│обучающихся,       │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│воспитанников      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│с ограниченными    │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│возможностями      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│здоровья VIII      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│вида" в п. Победа  │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Шегарского района  │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│(выполнение ПИР)   │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│30.2. Строительство│Итого          │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│объекта "Спортивный├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│зал для ОГБОУ      │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│"Шегарская         ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│специализированная │2015           │  31410,000│      0,000│  31410,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│(коррекционная)    │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │               │
│общеобразовательная│               │           │           │            │          │        │                 │               │
│школа-интернат для │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│обучающихся,       │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│воспитанников      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│с ограниченными    │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│возможностями      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│здоровья VIII вида"│               │           │           │            │          │        │                 │               │
│в п. Победа        │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Шегарского района" │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│31. Строительство  │Всего          │ 116516,900│      0,000│ 116516,900 │     0,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │2013 -         │
│здания-пристройки  ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ДОО ТО           │утвержденная   │
│спортивного зала   │2013           │   1346,900│      0,000│   1346,900 │     0,000│  0,000 │                 │ПСД;           │
│с учебными         ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │2014 - работы  │
│мастерскими ОГКОУ  │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │не             │
│"Моряковская       ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │запланированы; │
│специальная        │2015           │ 115170,000│      0,000│ 115170,000 │     0,000│  0,000 │                 │2015 - ввод    │
│(коррекционная)    │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │объекта        │
│школа-интернат для │               │           │           │            │          │        │                 │в эксплуатацию.│
│детей сирот и      │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение мест│
│детей, оставшихся  │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│без попечения      │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│родителей, с       │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│ограниченными      │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 40  │
│возможностями      │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│здоровья VIII вида"│               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│в с. Моряковский   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│Затон Томского     │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │залов) на 640  │
│31.1. Строительство│Итого          │   1346,900│      0,000│   1346,900 │     0,000│  0,000 │                 │кв. м          │
│здания-пристройки  ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│спортивного зала   │2013           │   1346,900│      0,000│   1346,900 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│с учебными         │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│мастерскими ОГКОУ  │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│"Моряковская       │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│специальная        │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│(коррекционная)    │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│школа-интернат для │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│детей сирот и      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│детей, оставшихся  │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│без попечения      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│родителей, с       │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│ограниченными      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│возможностями      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│здоровья VIII вида"│               │           │           │            │          │        │                 │               │
│в с. Моряковский   │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Затон Томского     │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│района (выполнение │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│ПИР)               │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│31.2. Строительство│Итого          │ 115170,000│      0,000│ 115170,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│объекта            ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│"Строительство     │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│здания-пристройки  ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│спортивного зала   │2015           │ 115170,000│      0,000│ 115170,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│с учебными         │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │               │
│мастерскими        │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│ОГКОУ "Моряковская │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│специальная        │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│(коррекционная)    │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│школа-интернат для │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│детей сирот и      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│детей, оставшихся  │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│без попечения      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│родителей,         │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│с ограниченными    │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│возможностями      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│здоровья VIII вида"│               │           │           │            │          │        │                 │               │
│в с. Моряковский   │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Затон Томского     │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│района"            │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│32. Дворец ледовых │Всего          │  20159,000│      0,000│  20159,000 │     0,000│  0,000 │ДАиС ТО          │2013 -         │
│видов спорта "Арена├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │оформленная    │
│Томск" в г. Томске,│2013           │    159,000│      0,000│    159,000 │     0,000│  0,000 │                 │документация;  │
│в том числе:       ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │2014 - работы  │
│                   │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │не планируются;│
│                   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │2015 -         │
│                   │2015           │  20000,000│      0,000│  20000,000 │     0,000│  0,000 │                 │утвержденная   │
│                   │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │проектно-      │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │сметная        │
│а) оформление      │Итого          │    159,000│      0,000│    159,000 │     0,000│  0,000 │                 │документация   │
│документов,        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│земельно-          │2013           │    159,000│      0,000│    159,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│кадастровые работы │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│б) выполнение ПИР  │Итого          │  20000,000│      0,000│  20000,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│                   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│                   │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│                   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │               │
│                   │2015           │  20000,000│      0,000│  20000,000 │     0,000│  0,000 │                 │               │
│                   │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│33. МАОУ ДОД ДЮСШ  │Всего          │  56438,000│  26200,000│      0,000 │ 29314,000│924,000 │ДПМФКиС ТО,      │Уровень        │
│высшей категории   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤администрация г. │технической    │
│"Учебно-спортивный │2013           │  56438,000│  26200,000│      0,000 │ 29314,000│924,000 │Томска (по       │готовности     │
│центр им.          │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │объекта - 100%,│
│В.А.Шевелева"      │               │           │           │            │          │        │в том числе:     │увеличение     │
│Города Томска,     │               │           │           │            │          │        │                 │количества     │
│г. Томск, пр.      │               │           │           │            │          │        │                 │занимающихся   │
│Ленина, 207        │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤культурой и    │
│33.1. Капитальный  │Итого          │  28859,000│      0,000│      0,000 │ 28859,000│  0,000 │Администрация г. │спортом на 150 │
│ремонт МАОУ ДОД    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Томска (по       │чел.           │
│ДЮСШ ВК "УСЦ"      │2013           │  28859,000│      0,000│      0,000 │ 28859,000│  0,000 │согласованию)    │               │
│им. В.А.Шевелева"  │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Города Томска,     │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│пр. Ленина, 207    │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤               │
│33.2. Приобретение │Итого          │  27579,000│  26200,000│      0,000 │   455,000│924,000 │ДПМФКиС ТО,      │               │
│оборудования       ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤администрация г. │               │
│для МАОУ ДОД ДЮСШ  │2013           │  27579,000│  26200,000│      0,000 │   455,000│924,000 │Томска (по       │               │
│высшей категории   │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │               │
│"Учебно-спортивный │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│центр им.          │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│В.А.Шевелева"      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Города Томска,     │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│г. Томск, пр.      │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│Ленина, 207        │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│34. Крытый         │Всего          │ 763982,000│ 617090,000│  95544,000 │ 51348,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │2013 - уровень │
│футбольный манеж с ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация г. │технической    │
│искусственным      │2013           │ 389750,000│ 370250,000│      0,000 │ 19500,000│  0,000 │Томска (по       │готовности     │
│покрытием по       ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤согласованию)    │объекта 51%;   │
│ул. 5-й Армии, 15 в│2014           │ 374232,000│ 246840,000│  95544,000 │ 31848,000│  0,000 │                 │2014 - ввод    │
│г. Томске          │               │           │           │            │          │        │                 │объекта в      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 128 │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │16 штат. ед.   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│35. Лыжная база    │Всего          │  23046,000│      0,000│  18170,900 │  4875,100│  0,000 │ДАиС ТО,         │2013 - уровень │
│МБОУ ДОД "ДЮСШ"    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │технической    │
│в г. Стрежевом     │2013           │  20046,000│      0,000│  15800,000 │  4246,000│  0,000 │г. Стрежевого (по│готовности     │
│Томской области    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤согласованию)    │объекта 87%;   │
│                   │2014           │   3000,000│      0,000│   2370,900 │   629,100│  0,000 │                 │2014 - ввод    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта в      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 70  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │8 штат. ед.    │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│36. МАОУ "Северский│Всего          │  36400,510│      0,000│  23489,410 │ 12911,100│  0,000 │ДАиС ТО,         │2013 -         │
│физико-            ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │утверждение    │
│математический     │2013           │  20000,000│      0,000│  10000,000 │ 10000,000│  0,000 │ЗАТО Северск (по │ПСД, начало    │
│лицей" по пр.      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤согласованию)    │строительства  │
│Коммунистическому, │2014           │      0,000│      0,000│      0,000 │     0,000│  0,000 │                 │объекта        │
│56 в г. Северске   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │(техническая   │
│Томской области.   │2015           │  16400,510│      0,000│  13489,410 │  2911,100│  0,000 │                 │готовность 2%);│
│Реконструкция.     │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │2014 -         │
│Универсальный      │               │           │           │            │          │        │                 │техническая    │
│спортивный зал     │               │           │           │            │          │        │                 │готовность     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта 50%;   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │2015 - ввод    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │объекта в      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 30  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 540  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м          │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│37. Детский        │Всего          │   6618,530│      0,000│   5536,000 │  1082,530│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│хоккейный корт     ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│Томская область,   │2013           │   6618,530│      0,000│   5536,000 │  1082,530│  0,000 │Томского района  │Увеличение     │
│Томский район, с.  │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│количества мест│
│Корнилово, ул.     │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│Гагарина, 24       │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений) на │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │1407 кв. м     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│38. Строительство  │Всего          │   4000,000│      0,000│   4000,000 │     0,000│  0,000 │Департамент по   │Ввод объекта в │
│универсальной      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤вопросам семьи и │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2014           │   4000,000│      0,000│   4000,000 │     0,000│  0,000 │детей Томской    │Увеличение     │
│ТОГКОУ "Детский    │               │           │           │            │          │        │области. ТОГКОУ  │количества мест│
│дом N 4" в г.      │               │           │           │            │          │        │"Детский дом N 4"│для занятий    │
│Томске             │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 540 кв. м   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│39. Академпарк -   │Всего          │  20000,000│      0,000│  20000,000 │     0,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Утвержденная   │
│центр спорта и     ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация г. │проектно-      │
│семейного отдыха в │2014           │  20000,000│      0,000│  20000,000 │     0,000│  0,000 │Томска           │сметная        │
│г. Томске          │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│документация   │
│(выполнение ПИР)   │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│40. Реконструкция  │Всего          │   4019,100│      0,000│   3215,100 │   804,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2014           │   4019,100│      0,000│   3215,100 │   804,000│  0,000 │Верхнекетского   │Повышение      │
│по адресу: р.п.    │               │           │           │            │          │        │района (по       │обеспеченности │
│Белый Яр, стадион  │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │населения      │
│"Юность" МОАУ ДОД  │               │           │           │            │          │        │                 │спортивными    │
│"Районная          │               │           │           │            │          │        │                 │сооружениями,  │
│ДЮСШ А.Карпова".   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│Томская область,   │               │           │           │            │          │        │                 │площади        │
│Верхнекетский район│               │           │           │            │          │        │                 │плоскостных    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 235 кв. м,  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 15  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │ед.            │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│41. Стадион в с.   │Всего          │  20000,000│      0,000│  16300,000 │  3700,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│Зырянском          ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│Зырянского района  │2014           │  20000,000│      0,000│  16300,000 │  3700,000│  0,000 │Зырянского района│Повышение      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │обеспеченности │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │населения      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивными    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружениями,  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площади        │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │плоскостных    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 540 кв. м,  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 55  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │ед.            │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│42. Строительство  │Всего          │ 141887,500│  80000,000│  52971,400 │  8916,100│  0,000 │ДАиС ТО,         │2014 - уровень │
│физкультурно-      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │технической    │
│оздоровительного   │2014           │  55090,000│  30000,000│  20516,000 │  4574,000│  0,000 │Колпашевского    │готовности     │
│комплекса с        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤района           │объекта 39%;   │
│универсальным      │2015           │  86797,500│  50000,000│  32455,400 │  4342,100│  0,000 │                 │2015 - ввод    │
│игровым залом МАОУ │               │           │           │            │          │        │                 │объекта в      │
│ДОД "ДЮСШ им.      │               │           │           │            │          │        │                 │эксплуатацию.  │
│О.Рахматулиной"    │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│в г. Колпашево     │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│Колпашевского      │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 1008 │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 83│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих        │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │мест - 20 штат.│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │ед.            │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│43. Строительство  │Всего          │   4188,000│      0,000│   4188,000 │     0,000│  0,000 │Департамент      │Ввод объекта в │
│универсальной      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤среднего         │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2015           │   4188,000│      0,000│   4188,000 │     0,000│  0,000 │профессионального│Увеличение     │
│ОГБОУ СПО          │(потребность)  │           │           │            │          │        │и начального     │спортивных     │
│"Колледж индустрии │               │           │           │            │          │        │профессионального│площадей       │
│питания, торговли и│               │           │           │            │          │        │образования      │(плоскостных   │
│сферы услуг" в     │               │           │           │            │          │        │Томской области, │сооружений)    │
│г. Томске          │               │           │           │            │          │        │ОГБОУ СПО        │на 540 кв. м,  │
│                   │               │           │           │            │          │        │"Колледж         │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │индустрии        │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │питания, торговли│для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │и сферы услуг"   │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│44. Реконструкция  │Всего          │  13419,000│      0,000│  10854,600 │  2564,400│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│легкоатлетического ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│манежа в осях 4 - 6│2015           │  13419,000│      0,000│  10854,600 │  2564,400│  0,000 │Асиновского      │Увеличение     │
│в спортивном       │(потребность)  │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│комплексе "Юность" │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│город Асино, ул.   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│Советская, 27      │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 35│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│45. Реконструкция  │Всего          │  34200,000│      0,000│  27858,500 │  6341,500│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│стадиона МАОУ ДОД  ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│"ДЮСШ им.          │2015           │  34200,000│      0,000│  27858,500 │  6341,500│  0,000 │Колпашевского    │Увеличение     │
│О.Рахматулиной" в  │(потребность)  │           │           │            │          │        │района           │количества мест│
│г. Колпашево       │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│Колпашевского      │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│района             │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 35│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│46. Строительство  │Всего          │   1876,300│      0,000│   1540,260 │   336,040│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2015           │   1876,300│      0,000│   1540,260 │   336,040│  0,000 │Верхнекетского   │Увеличение     │
│в п. Степановка    │(потребность)  │           │           │            │          │        │района           │количества мест│
│Верхнекетского     │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│для занятий    │
│района Томской     │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 322 кв. м   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│47. Строительство  │Всего          │   1879,480│      0,000│   1542,870 │   336,610│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной площадки│2015           │   1879,480│      0,000│   1542,870 │   336,610│  0,000 │Верхнекетского   │Увеличение     │
│в п. Сайга         │(потребность)  │           │           │            │          │        │района (по       │количества мест│
│Верхнекетского     │               │           │           │            │          │        │согласованию)    │для занятий    │
│района Томской     │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 30│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 322 кв. м   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│48. Строительство  │Всего          │   2136,030│      0,000│   1724,000 │   372,030│ 40,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплексной        ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│спортивной         │2015           │   2136,030│      0,000│   1724,000 │   372,030│ 40,000 │ЗАТО Северск     │Увеличение     │
│площадки МБОУ ДОД  │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│количества мест│
│"ДЮСШ им.          │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│Л.Егоровой" по     │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│адресу: Томская    │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│область, г.        │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 30  │
│Северск,           │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│ул. Курчатова, 13а │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 618 кв. м   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│49. Физкультурно-  │Всего          │ 120000,000│  84000,000│  27000,000 │  9000,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│оздоровительный    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│комплекс по        │2015           │ 120000,000│  84000,000│  27000,000 │  9000,000│  0,000 │г. Томска        │Увеличение     │
│спортивным         │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│спортивных     │
│единоборствам в г. │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│Томске             │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 851  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 80│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │15 штат. ед.   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│50.                │Всего          │  50000,000│      0,000│  43460,000 │  6540,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│Быстровозводимый   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│физкультурно-      │2015           │  50000,000│      0,000│  43460,000 │  6540,000│  0,000 │Молчановского    │Увеличение     │
│оздоровительный    │(потребность)  │           │           │            │          │        │района           │спортивных     │
│комплекс на основе │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│площадей       │
│бескаркасных       │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│арочных конструкций│               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 640  │
│в с. Молчаново     │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│Молчановского      │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│района Томской     │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 40│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │12 штат. ед.   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│51.                │Всего          │  80000,000│      0,000│  69472,000 │ 10528,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│Быстровозводимый   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│физкультурно-      │2015           │  80000,000│      0,000│  69472,000 │ 10528,000│  0,000 │Шегарского района│Увеличение     │
│оздоровительный    │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│комплекс на основе │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│бескаркасных       │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│арочных конструкций│               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 1320 │
│в с. Мельниково    │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│Шегарского района  │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│Томской области    │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 80  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │14 штат. ед.   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│52. Физкультурно-  │Всего          │  90000,000│  60000,000│  25416,000 │  4584,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│оздоровительный    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│комплекс с         │2015           │  90000,000│  60000,000│  25416,000 │  4584,000│  0,000 │Томского района  │Увеличение     │
│плавательным       │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│спортивных     │
│бассейном по       │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│адресу: ул.        │               │           │           │            │          │        │                 │(площади       │
│Трудовая, 4/1, п.  │               │           │           │            │          │        │                 │зеркала воды)  │
│Мирный Томского    │               │           │           │            │          │        │                 │на 200 кв. м,  │
│района Томской     │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом        │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 40          │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │20 штат. ед.   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│53. Реконструкция  │Всего          │  15285,100│      0,000│  12572,000 │  2713,100│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│здания             ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│специализированного│2015           │  15285,100│      0,000│  12572,000 │  2713,100│  0,000 │ЗАТО Северск     │Увеличение     │
│зала бокса         │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│спортивных     │
│"Авангард" МБОУ ДОД│               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│СДЮСШОР "Янтарь" в │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│г. Северске Томской│               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 100  │
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом 30   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│54. Реконструкция  │Всего          │  71555,000│      0,000│  58854,000 │ 12701,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│здания спортивного ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│комплекса          │2015           │  71555,000│      0,000│  58854,000 │ 12701,000│  0,000 │ЗАТО Северск     │Увеличение     │
│"Молодость" МБОУ   │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│спортивных     │
│ДОД "ДЮСШ им.      │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│Л.Егоровой" в г.   │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│Северске Томской   │               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 832  │
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 70│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│55. Спортивный     │Всего          │  92225,000│      0,000│  71981,610 │ 20243,390│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│комплекс в с.      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│Каргасок           │2015           │  92225,000│      0,000│  71981,610 │ 20243,390│  0,000 │Каргасокского    │Увеличение     │
│Каргасокского      │(потребность)  │           │           │            │          │        │района           │спортивных     │
│района Томской     │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 1008 │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │120 чел./смену.│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Создание новых │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │рабочих мест - │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │16 штат. ед.   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│56. Футбольный     │Всего          │  30000,000│      0,000│  30000,000 │     0,000│  0,000 │ДАиС ТО          │Утвержденная   │
│стадион в г. Томске├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤                 │проектно-      │
│(оформление        │2015           │  30000,000│      0,000│  30000,000 │     0,000│  0,000 │                 │сметная        │
│документации,      │(потребность)  │           │           │            │          │        │                 │документация   │
│выполнение ПИР)    │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│57. Реконструкция  │Всего          │   5000,000│      0,000│   5000,000 │     0,000│  0,000 │ДМПФКиС ТО,      │Утвержденная   │
│спортивно-         ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤ОГАУ "Центр      │проектно-      │
│оздоровительного   │2015           │   5000,000│      0,000│   5000,000 │     0,000│  0,000 │спортивной       │сметная        │
│центра "Сибиряк" в │(потребность)  │           │           │            │          │        │подготовки       │документация   │
│с. Калтай          │               │           │           │            │          │        │сборных команд   │               │
│Кожевниковского    │               │           │           │            │          │        │Томской области" │               │
│района ОГАУ "Центр │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│спортивной         │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│подготовки сборных │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│команд Томской     │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│области"           │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│(выполнение ПИР)   │               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│58. Строительство  │Всего          │  15000,000│  10000,000│   4516,000 │   484,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│школьного стадиона ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│МБОУ "Белоярская   │2015           │  15000,000│  10000,000│   4516,000 │   484,000│  0,000 │Верхнекетского   │Увеличение     │
│СОШ N 1" в р.п.    │(потребность)  │           │           │            │          │        │района           │спортивных     │
│Белый Яр           │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│площадей       │
│Верхнекетского     │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│района Томской     │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │на 2940 кв. м, │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 60  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│59. Реконструкция  │Всего          │  35000,000│      0,000│  30422,000 │  4578,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│стадиона по адресу:├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│с. Молчаново, ул.  │2015           │  35000,000│      0,000│  30422,000 │  4578,000│  0,000 │Молчановского    │Увеличение     │
│Спортивная, 4б,    │(потребность)  │           │           │            │          │        │района           │количества мест│
│Молчановский район,│               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│для занятий    │
│Томская область    │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 35│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│60.                │Всего          │  40000,000│      0,000│  33888,000 │  6112,000│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│Быстровозводимый   ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│физкультурно-      │2015           │  40000,000│      0,000│  33888,000 │  6112,000│  0,000 │Томского района  │Увеличение     │
│оздоровительный    │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│спортивных     │
│комплекс со        │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│спортивным         │               │           │           │            │          │        │                 │(спортивных    │
│залом Томская      │               │           │           │            │          │        │                 │залов) на 640  │
│область, Томский   │               │           │           │            │          │        │                 │кв. м,         │
│район, с.          │               │           │           │            │          │        │                 │увеличение     │
│Корнилово,         │               │           │           │            │          │        │                 │количества мест│
│ул. Гагарина, 24   │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 30  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│61. Завершение     │Всего          │  21833,000│      0,000│  18073,360 │  3759,640│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│строительства      ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│недостроенной      │2015           │  21833,000│      0,000│  18073,360 │  3759,640│  0,000 │городского округа│Увеличение     │
│пристройки         │(потребность)  │           │           │            │          │        │Стрежевой        │количества мест│
│МАОУ СОШ N 7,      │               │           │           │            │          │        │(по согласованию)│для занятий    │
│реконструкция зоны │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│рекреации          │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│танцевального зала │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 80  │
│и восстановление   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
│стрелкового        │               │           │           │            │          │        │                 │               │
│тира в г. Стрежевом│               │           │           │            │          │        │                 │               │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│62. Строительство  │Всего          │  35000,000│  24500,000│   8895,600 │  1604,400│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│школьного стадиона ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│в с. Томское       │2015           │  35000,000│  24500,000│   8895,600 │  1604,400│  0,000 │Томского района  │Увеличение     │
│Томского района    │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│количества мест│
│Томской области    │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 60│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 2400 кв. м  │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│63. Универсальная  │Всего          │   3500,050│      0,000│   2965,250 │   534,800│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│спортивная площадка├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│по адресу: Томская │2015           │   3500,050│      0,000│   2965,250 │   534,800│  0,000 │Томского района  │Увеличение     │
│область, Томский   │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│количества мест│
│район, с.          │               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│Межениновка        │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 25│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 253 кв. м   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│64. Универсальная  │Всего          │   3500,050│      0,000│   2965,250 │   534,800│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│спортивная площадка├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│по адресу: Томская │2015           │   3500,050│      0,000│   2965,250 │   534,800│  0,000 │Томского района  │Увеличение     │
│область, Томский   │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│количества мест│
│район, с. Малиновка│               │           │           │            │          │        │                 │для занятий    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │культурой      │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │и спортом на 25│
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену.    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │Увеличение     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортивных     │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │площадей       │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │(плоскостных   │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │сооружений)    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │на 253 кв. м   │
├───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│65. Реконструкция  │Всего          │   1741,000│      0,000│   1426,600 │   314,400│  0,000 │ДАиС ТО,         │Ввод объекта в │
│хоккейной коробки в├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤Администрация    │эксплуатацию.  │
│с. Подгорное       │2015           │   1741,000│      0,000│   1426,600 │   314,400│  0,000 │Чаинского района │Увеличение мест│
│Чаинского          │(потребность)  │           │           │            │          │        │(по согласованию)│для занятий    │
│района Томской     │               │           │           │            │          │        │                 │физической     │
│области            │               │           │           │            │          │        │                 │культурой и    │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │спортом на 30  │
│                   │               │           │           │            │          │        │                 │чел./смену     │
└───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┴───────────────┘
                    │Всего          │           │           │            │          │        │
                    │(предусмотрено)│3055936,622│1985961,712│ 644046,300 │424964,610│964,000 │
                    │(потребность)  │4110528,432│1985961,712│1698638,110 │424964,610│964,000 │
                    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
                    │2011           │           │           │            │          │        │
                    │(предусмотрено)│ 562728,000│ 435000,000│ 102868,000 │ 24860,000│  0,000 │
                    │(потребность)  │ 562728,000│ 435000,000│ 102868,000 │ 24860,000│  0,000 │
                    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
                    │2012           │           │           │            │          │        │
                    │(предусмотрено)│ 511420,000│ 392263,000│  85362,000 │ 33795,000│  0,000 │
                    │(потребность)  │ 511420,000│ 392263,000│  85362,000 │ 33795,000│  0,000 │
                    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
                    │2013           │           │           │            │          │        │
                    │(предусмотрено)│ 934557,562│ 599358,712│ 187006,300 │147268,550│924,000 │
                    │(потребность)  │ 934557,562│ 599358,712│ 187006,300 │147268,550│924,000 │
                    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
                    │2014           │           │           │            │          │        │
                    │(предусмотрено)│ 661675,600│ 318840,000│ 268810,000 │ 74025,600│  0,000 │
                    │(потребность)  │ 661675,600│ 318840,000│ 268810,000 │ 74025,600│  0,000 │
                    ├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┤
                    │2015           │           │           │            │          │        │
                    │(предусмотрено)│ 385555,460│ 240500,000│      0,000 │145015,460│ 40,000 │
                    │(потребность)  │1440147,270│ 240500,000│1054591,810 │145015,460│ 40,000 │
                    └───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┘
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(в ред. постановления Администрации Томской области
от 30.12.2013 N 582а)


	

  Наименование   
     ресурса     
	

 Единица 
измерения
	Предусмотрено на реализацию Программы (с учетом прогноза
                на соответствующие годы)                

	
	
	
   всего   
	            в том числе по годам            

	
	
	
	 2011 
 год  
	 2012 
 год  
	 2013 год 
	2014 год
	 2015 год 

	Расходы на       
реализацию       
Программы, всего 
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	3055936,622
	562728
	511420
	934557,562
	661675,6
	 385555,46

	Расходы на       
реализацию       
Программы, всего 
(потребность)    
	тыс. руб.
	4110528,432
	562728
	511420
	934557,662
	661675,6
	1440147,27

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	финансовые       
ресурсы          
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	3055936,622
	562728
	511420
	934557,562
	661675,6
	 385555,46

	финансовые       
ресурсы          
(потребность)    
	тыс. руб.
	4110528,432
	562728
	511420
	934557,662
	661675,6
	1440147,27

	в том числе по   
источникам       
финансирования:  
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный      
бюджет (по       
согласованию)    
	тыс. руб.
	1985961,712
	435000
	392263
	599358,712
	318840  
	 240500   

	областной бюджет 
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	 644046,3  
	102868
	 85362
	187006,3  
	268810  
	      0   

	областной бюджет 
(потребность)    
	тыс. руб.
	1698638,11 
	102868
	 85362
	187006,3  
	268810  
	1054591,81

	местные бюджеты  
(по согласованию)
	тыс. руб.
	 424964,61 
	 24860
	 33795
	147268,55 
	 74025,6
	 145015,46

	внебюджетные     
средства (по     
согласованию)    
	тыс. руб.
	    964    
	  -   
	  -   
	   924    
	   -    
	     40   

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	2971094,622
	562228
	483516
	878119,562
	661675,6
	 385555,46

	инвестиции       
(потребность)    
	тыс. руб.
	4025686,432
	562228
	483516
	878119,562
	661675,6
	1440147,27

	прочие нужды     
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	  84842    
	   500
	 27904
	 56438    
	   -    
	    -     

	прочие нужды     
(потребность)    
	тыс. руб.
	  84842    
	   500
	 27904
	 56438    
	   -    
	    -     

	Расходы на       
реализацию       
Программы в      
разрезе главных  
распорядителей   
бюджетных        
средств:         
	
	
	
	
	
	
	

	Департамент по   
молодежной       
политике,        
физической       
культуре и       
спорту Томской   
области          
	
	
	
	
	
	
	

	всего            
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	 217353,17 
	   370
	 62263
	100720,17 
	 42000  
	  12000   

	всего            
(потребность)    
	тыс. руб.
	 322353,17 
	   370
	 62263
	100720,17 
	 42000  
	 117000   

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет 
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	  21981,458
	   370
	  -   
	 21611,458
	   -    
	      0   

	областной бюджет 
(потребность)    
	тыс. руб.
	 126981,458
	   370
	  -   
	 21611,458
	   -    
	 105000   

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	  21611,458
	  -   
	  -   
	 21611,458
	   -    
	      0   

	инвестиции       
(потребность)    
	тыс. руб.
	 126611,458
	  -   
	  -   
	 21611,458
	   -    
	 105000   

	прочие нужды     
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	    370    
	   370
	  -   
	     0    
	   -    
	    -     

	прочие нужды     
(потребность)    
	тыс. руб.
	    370    
	   370
	  -   
	     0    
	   -    
	    -     

	федеральный      
бюджет (по       
согласованию)    
	тыс. руб.
	 195371,712
	  -   
	 62263
	 79108,712
	 42000  
	  12000   

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
	тыс. руб.
	 160750,712
	  -   
	 53842
	 52908,712
	 42000  
	  12000   

	прочие нужды     
	тыс. руб.
	  34621    
	  -   
	  8421
	 26200    
	   -    
	    -     

	Департамент      
архитектуры и    
строительства    
Томской области  
	
	
	
	
	
	
	

	всего            
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	2408654,842
	537498
	415362
	685644,842
	541650  
	 228500   

	всего            
(потребность)    
	тыс. руб.
	3358246,652
	537498
	415362
	685644,842
	541650  
	1178091,81

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет 
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	 618064,842
	102498
	 85362
	165394,842
	264810  
	      0   

	областной бюджет 
(потребность)    
	тыс. руб.
	1567656,652
	102498
	 85362
	165394,842
	264810  
	 949591,81

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	 618064,842
	102498
	 85362
	165394,842
	264810  
	      0   

	инвестиции       
(потребность)    
	тыс. руб.
	1567656,652
	102498
	 85362
	165394,842
	264810  
	 949591,81

	прочие нужды     
(предусмотрено)  
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	прочие нужды     
(потребность)    
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	федеральный      
бюджет (по       
согласованию)    
	тыс. руб.
	1790590    
	435000
	330000
	520250    
	276840  
	 228500   

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
	тыс. руб.
	1790590    
	435000
	330000
	520250    
	276840  
	 228500   

	прочие нужды     
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	Департамент по   
вопросам семьи и 
детей Томской    
области          
	
	
	
	
	
	
	

	всего            
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	   4100    
	  -   
	  -   
	    -     
	  4000  
	    -     

	всего            
(потребность)    
	тыс. руб.
	   4100    
	  -   
	  -   
	    -     
	  4000  
	    -     

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет 
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	   4100    
	  -   
	  -   
	    -     
	  4000  
	    -     

	областной бюджет 
(потребность)    
	тыс. руб.
	   4100    
	  -   
	  -   
	    -     
	  4000  
	    -     

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	   4100    
	  -   
	  -   
	    -     
	  4000  
	    -     

	инвестиции       
(потребность)    
	тыс. руб.
	   4100    
	  -   
	  -   
	    -     
	  4000  
	    -     

	прочие нужды     
(предусмотрено)  
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	прочие нужды     
(потребность)    
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	федеральный      
бюджет (по       
согласованию)    
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	прочие нужды     
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	

	Департамент      
среднего         
профессионального
и начального     
профессионального
образования      
Томской области  
	
	
	
	
	
	
	

	всего            
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	      0    
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	      0   

	всего            
(потребность)    
	тыс. руб.
	   4288    
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	   4188   

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет 
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	      0    
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	      0   

	областной бюджет 
(потребность)    
	тыс. руб.
	   4288    
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	   4188   

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
(предусмотрено)  
	тыс. руб.
	      0    
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	      0   

	инвестиции       
(потребность)    
	тыс. руб.
	   4288    
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	   4188   

	прочие нужды     
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	прочие нужды     
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	федеральный      
бюджет           
(по согласованию)
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	в том числе:     
	
	
	
	
	
	
	

	НИОКР            
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	инвестиции       
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     

	прочие нужды     
	    -    
	     -     
	  -   
	  -   
	    -     
	   -    
	    -     
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ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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(введен постановлением Администрации Томской области
от 28.12.2012 N 549а;
в ред. постановления Администрации Томской области
от 30.12.2013 N 582а)

1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на выполнение мероприятий по реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы" (далее - Субсидия, Программа) предоставляются в целях:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
1) софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в Программу по результатам отбора инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Закона Томской области от 11 июля 2007 года N 136-ОЗ "О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного бюджета";
2) софинансирования приобретения спортивной техники и оборудования, включая металлоконструкции и металлоизделия.
2. Отбор муниципальных образований для предоставления Субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в соответствии с требованиями Закона Томской области от 11 июля 2007 года N 136-ОЗ "О порядке отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства муниципальной собственности и распределения субсидий для их софинансирования из областного бюджета".
3. Критерием отбора на предоставление Субсидий, источником которых являются средства субсидий из федерального бюджета бюджету Томской области, является включение объектов капитального строительства муниципальной собственности в федеральные целевые программы и проекты, финансируемые из федерального бюджета.
4. Распределение Субсидий между муниципальными образованиями Томской области осуществляется:
1) из областного бюджета - в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с установленным уровнем софинансирования;
2) из средств областного бюджета, источником которых являются средства субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Томской области, - в соответствии с соглашениями, заключенными Администрацией Томской области с Министерством спорта Российской Федерации, о предоставлении субсидий в соответствующем году из федерального бюджета бюджету Томской области на предоставление соответствующих субсидий на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", и на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия.
5. Размер бюджетных ассигнований, предусматриваемый в местных бюджетах на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований, не должен быть менее объема, необходимого для обеспечения уровня софинансирования, установленного Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
6. Уровень софинансирования из местного бюджета расходного обязательства на приобретение техники и оборудования, включая металлоконструкции и металлоизделия, не может быть установлен выше 95% и ниже 5% расходного обязательства.
7. Объем средств местных бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований и на приобретение оборудования может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой Субсидии из областного бюджета.
8. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) наличие у муниципального образования утвержденной долгосрочной целевой программы, предусматривающей мероприятия по развитию физической культуры и спорта, в том числе строительство, реконструкцию, капитальный ремонт спортивных сооружений, приобретение спортивной техники и оборудования, включая металлоконструкции и металлоизделия;
2) наличие правового акта муниципального образования Томской области, устанавливающего в соответствующем финансовом году расходное обязательство муниципального образования в объеме не менее установленного Программой, на исполнение которого предоставляется Субсидия;
3) наличие утвержденной проектной документации (дефектной ведомости, проверенного и утвержденного в установленном порядке сводного сметного расчета) и положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту капитального строительства собственности муниципального образования;
4) обеспечение муниципальным образованием соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальной программой (мероприятиями муниципальной программы), иными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результата мероприятия, на которое предоставляется Субсидия, в соответствии с приложением N 2 к Программе.
9. Условиями расходования Субсидии являются:
1) целевое использование Субсидии;
2) своевременное представление отчетов об использовании Субсидии.
10. Предоставление Субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии из областного бюджета, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Томской области (далее - соглашение).
В соглашении должны быть предусмотрены следующие положения:
целевое назначение Субсидии;
условия предоставления и расходования Субсидии;
уровень софинансирования из областного бюджета;
сведения о размере Субсидии;
сведения о наличии муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия;
сведения о размере финансового обеспечения за счет средств местного бюджета расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия;
сведения о наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на объекты капитального строительства муниципальной собственности, достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;
обязательство муниципального образования Томской области о достижении значений целевых показателей эффективности использования Субсидии, которые устанавливаются по согласованию сторон;
сроки и порядок представления отчетности;
осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении Субсидии;
положения, регулирующие порядок предоставления Субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
11. Форма соглашения устанавливается соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета.
12. Соглашение заключается в срок до 30 марта текущего финансового года. В случае если решение о предоставлении Субсидии принято в течение текущего финансового года, соглашение заключается в течение месяца со дня принятия решения.
13. В случае подтверждения софинансирования соответствующих расходных обязательств муниципальными образованиями за счет средств местных бюджетов ниже установленного уровня размер Субсидии, предоставляемой местному бюджету, подлежит уменьшению. Главные распорядители бюджетных средств с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования в установленном порядке вносят предложения об уточнении объема Субсидий путем внесения соответствующих изменений в Программу и Закон Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
14. Субсидии, не предоставленные бюджетам муниципальных образований в связи с несоблюдением условий их предоставления, отказом муниципального образования от получения Субсидии, а также Субсидии, возвращенные муниципальными образованиями в доход областного бюджета, могут быть перераспределены заказчиком Программы между муниципальными образованиями, имеющими право на предоставление Субсидии.
15. Субсидии, не использованные в текущем финансовым году, подлежат возврату в областной бюджет. В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств о наличии потребности в Субсидиях, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатков указанных Субсидий, могут быть возвращены бюджетам муниципальных образований в очередном финансовом году на те же цели.
(п. 15 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 N 582а)
16. Ответственность за достоверность представляемых муниципальными образованиями Томской области сведений и целевое использование Субсидий возлагается на администрации муниципальных образований Томской области, реализующих программные мероприятия.




